附件2：

团体标准制修订工作流程图及要求

一、工作流程

二、制定周期要求：

1、立项初审宜在1个月内完成；

2、立项审批宜在1个月内完成；

3、编制阶段宜在6个月内完成；

4、征求意见阶段宜在6个月内完成；

5、审查阶段宜在4个月内完成；

6、出版阶段宜在2个月内完成；

7、 标准的制定从立项起两年内仍未达到审查发布阶段的，标准项目将予以取消；

8、标准批准发布后每两年进行一次标准有效性评估。

三、各阶段需提交的材料

1、立项阶段：标准项目建议书、实施方案、标准提案。纸质材料各一份，同内容电子版（Word格式）一套；

2、征求意见阶段：标准征求意见稿、标准编制说明。电子版（Word格式）一套；

3、审查阶段：标准的送审稿、标准送审稿编制说明、标准征求意见处理表、团体标准委员征求意见表。电子版（Word格式、委员意见表可为PDF格式）一套；

4、标准报批：见《团体标准报批文件清单》。纸质材料各2份，同内容电子版（Word格式）一套。